# 某钢厂焦炭反应性测定装置投标

投标响应文件

投标人：鞍山星源达科技有限公司

招标方：是某钢厂

编制日期：2026-09-23

本文件由「智能投标工作平台」生成

# 目录

（在 Word 中右键“更新域”即可生成正式目录）

# 1. 项目理解与需求分析

针对是某钢厂《本次采购项目》的需求，我方深入理解了项目工况、产能目标与核心技术痛点。本项目属于冶金焦化行业工业产品类采购，需重点关注设备稳定性、检测精度与交付周期。

      
补充：给出关键实施步骤与责任界面，便于招标方评估可执行性。

# 2. 产品总体技术方案

本方案提供成套工业设备与技术路线：以模块化设计为基础，集成自动控温、数据采集与安全防护，确保长期连续运行可靠。核心部件选用成熟工业级器件，满足焦化现场高温、粉尘环境要求。

      
补充：给出关键实施步骤与责任界面，便于招标方评估可执行性。

# 3. 关键技术参数与响应表

下表逐条响应招标文件技术要求。凡优于招标要求的指标标注“正偏离”，等同标注“无偏离”，并附检测依据。具体参数见“技术偏离表”附表。

      
补充：给出关键实施步骤与责任界面，便于招标方评估可执行性。

# 4. 执行标准与质量保障

设备研制与验收严格依据国家标准：GB/T 4000 焦炭反应性及反应后强度；GB/T 220 煤对二氧化碳化学反应性；GB/T 5447 烟煤粘结指数；GB/T 1996 冶金焦炭 等。出厂前进行空载与负载联调，附第三方或厂内检测报告，质量追溯至每台设备。

      
补充：给出关键实施步骤与责任界面，便于招标方评估可执行性。

# 5. 供货范围与进度计划

供货范围涵盖主机、辅机、控制软件及备品备件。合同签订后按“设计—采购—生产—调试—验收”节点排产，详见“工期安排”附表，确保按期交货。

      
补充：给出关键实施步骤与责任界面，便于招标方评估可执行性。

# 6. 安装调试与验收方案

到货后由厂家工程师现场指导安装与管线对接，完成单机与联动调试，依据技术协议进行性能验收，签署验收单并移交全套技术资料。

      
补充：给出关键实施步骤与责任界面，便于招标方评估可执行性。

# 7. 操作培训与技术交底

验收前为招标方操作与维护人员提供系统培训，内容包括原理、操作、日常维护与常见故障处理，并提交培训签到与教材。

      
补充：给出关键实施步骤与责任界面，便于招标方评估可执行性。

# 8. 售后服务与质保体系

提供质保期内的免费维修与终身技术支持，承诺接到报修后快速响应。建立专属客户档案，定期回访，保障备品备件长期供应。

      
补充：给出关键实施步骤与责任界面，便于招标方评估可执行性。

# 商务标响应

| 投标要素 | 填写值 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 鞍山星源达科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91210300XXX |
| 法定代表人 | 张三 |
| 注册地址 | 辽宁鞍山 |
| 联系电话 | 0412-xxx |
| 开户银行 | 工行鞍山 |
| 银行账号 | 1234 |
| 投标产品 | 焦炭反应性测定装置 |
| 交货期 | 60天 |
| 质保期 | 2年 |

# 报价部分

审定报价（人民币）：1118 元

| 成本 / 项目 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 设备材料成本 | 600 |
| 人工与装配 | 120 |
| 制造费用 | 80 |
| 运输与保险 | 50 |
| 管理与税费 | 100 |
| 审定报价合计 | 1118 |

测试

# 附表

一、工期安排

| 序号 | 阶段 | 起始 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 合同签订后 | 5 个工作日 |
| 2 | 设备生产与集成 | 设计确认后 | 30 个日历日 |
| 3 | 厂内联调与检测 | 生产完成后 | 7 个日历日 |
| 4 | 发货与现场安装 | 通知发货后 | 10 个日历日 |
| 5 | 验收与培训 | 安装完成后 | 3 个日历日 |

二、技术偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （粘贴招标参数） | （填写投标参数） | 无偏离 |

三、培训计划

| 对象 | 内容 | 时长 |
| --- | --- | --- |
| 操作工 | 设备操作与日常维护 | 1 天 |
| 技术员 | 原理与故障处理 | 0.5 天 |